内蒙古汇能煤化工有限公司

煤制天然气项目二期工程

岩土勘察（详勘）

招 标 文 件

招标编号：HNCC180006GC002

招标单位：内蒙古汇能煤化工有限公司

日    期：2018年6月5日

目   录

第一章 投标邀请书	- 2 -

第二章 投标人须知	- 5 -

投标人须知前附表	- 5 -

投标人须知	- 7 -

第三章 合同条款	- 14 -

第四章  投标文件内容与格式	- 23 -

第五章  技术要求及说明	- 35 -

# 内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程岩土勘察（详勘）招标公告

内蒙古汇能煤化工有限公司组织对煤制天然气项目二期工程岩土勘察（详勘）及控制点测绘工程进行公开招标。

- 项目概况:

1.1项目概况：内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程，建设规模为年产煤制天然气8亿立方米并全部液化，项目总体进度计划于2021年7月1日前投产。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工园区。

1.2勘察内容：岩土勘察（详勘）及控制点测绘工程。

1.3资金来源：企业自筹。

1.4勘察时间：暂定于2018年6月20日至2018年7月15日完成外业勘探，2018年7月25日提交勘及测绘察成果资料。

- 投标人资格要求：

2.1投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具有有效履行合同的能力；

2.2投标人应具有国家建设部颁发的工程勘察岩土工程专业甲级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2.3拟派现场项目经理必须具备岩土相关专业中级及以上职称；

2.4拟派现场勘察组至少配备5名建筑工程或岩土专业或测量专业中级及以上职称的人员。

2.5近三年（2015年～2017年，以合同签订时间为准）至少承担过三个类似工程勘察业绩；

2.6本项目不允许投标人采用联合体形式投标；

2.7资格审查：采用资格后审。

3、招标文件的获取：

凡符合资格要求的投标人，于2018年6月5日至2018年6月7日，每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00（北京时间）购买招标文件。

招标文件每套售价人民币伍佰元整（￥500.00），售后不退, 标书款汇至以下账户：

户名：内蒙古汇能煤化工有限公司

账号：15001100899052500018

开户行：中国建设银行鄂尔多斯东环路支行

开户银行行号：1052 0500 8995

联系电话：0477-3858926      联系人：苏敏

购买招标文件地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工有限公司办公楼A505室。

4、投标文件的递交：

投标截止时间为2018年6月12日上午10:00时（北京时间），递交地点为鄂尔

多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工有限公司办公楼西副楼会议室，逾期送达的投标文件将被拒绝。

5、开标时间及地点：

开标时间为2018年6月12日上午10:00时（北京时间），开标地点为鄂尔多斯

市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工有限公司办公楼西副楼会议室。

- 发布公告的媒介：

本次招标公告在《采购与招标网》上发布，如有变更，请到《采购与招标网》上获取信息。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人不予承担任何责任。

网址如下：https://www.chinabidding.cn/

7、联系方式：

招 标 人：内蒙古汇能煤化工有限公司

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工园区

邮    编：017205

联 系 人：李雷朋 13644778088

联系电话：0477-3858589

传    真：0477-3856193

电子邮件：mhg2018@vip.163.com

内蒙古汇能煤化工有限公司

2018年6月5日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程 |
| 2 | 勘察内容 | 岩土勘察（详勘）及控制点测绘工程 |
| 3 | 勘察周期 | 详见招标公告 |
| 4 | 现场踏勘 | 投标人自行组织，招标人配合 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 投标人对招标文件有异议的,提出异议的截止时间 | 投标截止时间3日前 |
| 8 | 招标人对招标文件进行澄清或修改的截止时间 | 投标截止时间5日前 |
| 9 | 报价方式及币种 | 报价方式：固定综合单价；币种：人民币。 |
| 10 | 预计勘察工作量 | 预计钻孔1000孔，预计每孔深度约35米，累计进尺深度35000米；预计测绘控制点30个；最终以招标人现场代表确认合格的工程数量为结算依据。 |
| 11 | 投标报价 | 1、详见合同条款第四条 2、报价为含增值税固定综合单价 |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币5万元整（伍万元整）； 递交方式：投标保证金必须从投标单位账户汇出，任何其他第三方、个人、母、分、子公司均不可代办，投标保证金须在投标截止时间前汇至以下账户： 户名：内蒙古汇能煤化工有限公司 账号：15001100899052500018 开户行：中国建设银行鄂尔多斯东环路支行 开户银行行号：1052 0500 8995 联系电话：0477-3858926 联系人：苏敏 |
| 13 | 退还投标保证金 | 未中标投标人投标保证金在中标人合同签订后无息退还，在退还投标保证金前，应由投标人出具加盖其财务专用章的正式财务收据。 |
| 14 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历日） |
| 15 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，电子版（U盘）贰份。 |
| 16 | 投标截止时间与投标文件递交地点 | 投标截止时间：2018年6月12日上午10:00时（北京时间）； 递交地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工有限公司办公楼西副楼会议室。 |
| 17 | 开标时间与开标地点 | 开标时间：2018年6月12日上午10:00时（北京时间）； 开标地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工有限公司办公楼西副楼会议室。 |
| 18 | 评标方法 | 招标人自行组织评标 |
| 19 | 履约保证金 | 同合同预付款等额的不可撤销的履约保函 |

## 投标人须知

### 一、说明

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本次招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.2项目名称：见投标人须知前附表。

1.3勘察内容：见投标人须知前附表。

1.4勘察周期：见投标人须知前附表。

1.5现场踏勘：见投标人须知前附表。

2、资金来源

本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

3、招标人及投标人资格要求

3.1招标人：内蒙古汇能煤化工有限公司。

3.2投标人资格要求：见招标公告。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

4、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的自身费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

5、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 二、招标文件

6、招标文件构成

招标文件由招标文件总目录所列的全部内容及在招标过程中发出的修正和补充文件答疑纪要等组成。

7、招标文件的澄清

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的将在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

7.3 投标人在收到澄清后，应在12小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间5日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

8.2 投标人收到修改内容后，应在12小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 三、投标文件的编制

9、编制要求

9.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

9.2 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

10、投标文件构成

10.1投标人应严格按照招标文件的要求编制投标文件。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应按本招标文件中提供的偏离表的格式逐一说明，否则，一旦中标，所述差异中对招标人不利的因素将被按招标文件要求修正。

10.2详细组成详见第四章。

11、投标文件格式及成册要求

11.1 投标人应按本须知的内容与要求和招标文件提供的格式编写投标文件，除非文件格式中允许的情况，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2投标人应将投标文件按本须知规定的顺序编排，并应编制目录、逐页标注连续页码。

12、投标文件编制要求

12.1 投标人应按招标文件的格式要求填写招标文件要求的所有内容，文件中未提出格式要求的部分应按照内容要求编制并按要求签署和加盖公章，对于需要编写的部分应注意满足内容要求且条理清晰。

12.2 投标报价要求见：《投标人须知前附表》，根据要求由投标人承担的责任、义务所导致的费用或应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

12.3 投标货币为人民币，只允许有一个报价，招标人不接受有其他任何选择的报价或其它货币的投标。

12.4 投标人被要求根据本须知的规定将投标报价分成几个部分，只是为了方便招标人对投标进行比较分析，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

12.5当招标人依照12.4条的规定，确定合同价格订立条件后，由此订立条件形成的合同总价在合同执行过程中是固定不变的。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.6 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。任何因投标人的原因造成招标人的误解而导致招标人接收此类投标时，其后果由投标人承担；招标人保留由此向投标人索赔的权利。

13、投标保证金

13.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应当从投标人基本账户转出。

若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金一次性从基本账户汇入指定账户，否则视为投标保证金无效。

13.2投标人应确保提交的投标保证金凭证在开标前交“财务企业管理部”（招标人办公楼6层）检验，投标保证金有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

13.3 投标人不按本章第13.1项要求提交投标保证金的，拒绝其投标。

13.4投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

各投标人在提交保证金同时必须提交下表一份，和保证金正本一起密封、装订和提交。

| 退还投标保证金所需信息登记联系单 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 必填内容 |
| 1 | 项目名称（必填） |  |
| 2 | 投标工程名称（必填） |  |
| 3 | 保证金金额(万元)（必填） |  |
| 4 | 保证金形式（电汇、汇票或支票等）（必填） |  |
| 5 | 投标厂家全称（必填） |  |
| 6 | 地址（必填） |  |
| 7 | 邮编（必填） |  |
| 8 | 注册城市（必填） |  |
| 9 | 所在城市地区（必填） |  |
| 10 | 组织机构代码或统一社会代码（必填） |  |
| 11 | 法定代表人（必填） |  |
| 12 | 税号（必填） |  |
| 13 | 传真（必填） |  |
| 14 | 联系人（必填） |  |
| 15 | 固定电话（必填） |  |
| 16 | 移动电话（必填） |  |
| 17 | 开户行名称和12位行号（必填） |  |
| 18 | 开户行所在省、市（必填） |  |
| 19 | 银行账号（必填） |  |
| 20 | 电子邮箱（必填） |  |
| 21 | 公司网址（必填） |  |
| 22 | 注册资金（必填） |  |
| 23 | 公司成立日期（必填） |  |
| 法定代表人或授权代表签字： 单位盖章（公章） |

13.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2）中标人在规定期限内未能根据本须知第24条规定签订合同；

3）中标人在规定期限内未能根据本须知第25条规定提交履约保函。

14、投标有效期

14.1 投标有效期的具体时间见投标人须知前附表。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、投标文件的装订和签署

15.1投标文件份数详见投标人须知前附表，投标文件封面右上角上应清楚地注明“正本”、“副本”，“电子版本”上须用标签注明投标人名称。若正本和副本不一致，以正本为准，电子版与纸质文件不一致，以纸质文件为准。

15.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经授权的代表在投标文件上签字；投标文件的副本可采用正本的复印件。

15.3 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人签字才有效。

### 四、投标文件的密封和递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件由纸质版文件和电子版文件组成。投标文件的纸质版正本壹份和副本肆份、电子版（U盘）贰份（电子版单独密封在信封内）应进行整体包封，并在封套的封口处加盖投标人单位章或密封章。

16.2投标文件的封套上应写明第1.2条中指明的项目名称和“在2018年6月12日上午10:00时之前不得启封”的字样。

16.3 未按本章第16.1项和第16.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人对误投或过早启封概不承担责任。

17、投标截止时间

投标人应在投标人须知前附表中规定的日期和时间前将投标文件递交至投标人须知前附表中指明的地址。

18、迟交的投标文件

招标人将拒绝接收在本须知第17条规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

19、投标文件的修改或撤回

19.1投标文件递交以后，如果投标人以投标人法定代表人或其授权委托人签署的书面形式提出修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标人，招标人可予以接受，但不退还投标文件。

19.2投标人的修改投标文件或撤消投标要求的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“在2018年6月12日上午10:00时之前不得启封”字样。

19.3开标后投标人不得撤回投标，也不得对投标文件进行修改。

### 五、开标与评标

20、开标

招标人自行组织开标。

21、保密

21.1评标全过程内容对投标文件的评分结果，不得向投标人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。招标人无责任向投标人解释评标结果。

21.2投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将被取消投标资格。

22、评标

22.1招标人自行组织评标。

22.2评标原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.2 投标文件的澄清，在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。招标人不接受投标人的主动澄清。

### 六、授予合同

23、中标通知书

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

24、合同协议书的签署

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格并不予退还投标保证金。

25、履约保函

25.1在签订合同后，中标人应按要求向招标人提供同合同预付款等额的不可撤销的履约保函，同时招标人退还中标人的投标保证金。

25.2如果中标人没有按照上述第25条或26条规定执行，招标人将据此取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。在此情况下，招标人可将合同授予重新确定的中标人或重新招标。

# 第三章  合同条款

本合同条款将作为中标合同的基础，若投标人对协议书和条款有异议，请在偏离表中列出，否则视为接受。

重大的偏离可能导致投标被拒绝。

建设工程岩土勘察（详堪）合同

发包人：内蒙古汇能煤化工有限公司

勘察人：

发包人委托勘察人承担内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程岩土勘察（详堪）及控制点测绘工程施工任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况
　  1.1工程名称：内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程岩土勘察（详堪）及控制点测绘工程施工。

1.2工程建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇汇能煤化工园区。

1.3工程规模、特征：预计钻孔     孔，预计每孔深度      米，累计进尺深度约      米；预计测绘控制点      个；最终以发包人现场代表确认合格的工程数量为结算依据。

1.4工程任务（内容）与技术要求：

1.4.1工程勘察任务（内容）与技术要求：

以发包人提供的勘察任务书内容为基础，严格按照现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《高层建筑岩土工程勘察规程》JBJ72-2004、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-1999）、《土工试验方法标准》GB/T50123  -1999及项目所在地的地方设计规范（若有）等规范执行，标准规范以最新版为准。

招标人设计单位关于《内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程岩土工程勘察（详勘）》技术文件的要求。

详细勘察必须做到能够按单体建筑物和建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理 、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。详细勘察工作包括但不限于以下内容：

（1）查明场区内各层岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的整体稳定性，均匀性和承载力。

（2）查明场区内不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出评价和整治方案的建议。

（3）对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。

（4）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（5）查明场区内地下水的埋藏条件、水位变化幅度及规律，提供各个岩土层的渗透系数，提出地下水对混凝土结构的腐蚀程度。

（6）季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度。

（7）根据岩土工程地质条件，提出合理的地基基础方案和地基处理设计和施工、基坑支护方案的建议。

1.4.2控制点测绘任务（内容）与技术要求：

煤制天然气二期工程厂区内控制点测绘，执行技术标准：《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-91）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-01）、《工程测量规范》（GB50026-93），标准规范以最新版为准。

1.5承接方式：委托合同。

第二条：发包人应及时向勘察人提供的文件资料
　　2.1发包人应及时向勘察人提供相关文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.2提供本项目批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
　　2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
　　2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集，发包人不另行向勘察人支付相关费用。

2.6控制点测绘的混凝土、预埋件及不锈钢标志由发包人提供。

第三条：勘察人向发包人提交的勘察成果资料

3.1勘察人向发包人提交的所有勘察成果资料并对其质量负责。

3.2勘察人负责向发包人提交勘察及测绘成果资料书面文件十五份，电子版文件两份（可编辑和不可编辑版本）。

3.3勘察成果资料的质量要求

勘察人对勘察成果在本项目设计使用年限内的准确性、真实性、安全性终身负责。一旦本项目在施工和使用过程中出现由于勘察人责任而造成的质量或安全事故，勘察人除应赔偿相关经济损失外，发包人还有权依据有关法规追究勘察人的其他法律责任。

勘察人应按有关规定做好勘察的质量管理工作，建立健全勘察质量保证体系，加强勘察全过程质量控制，明确责任人和组织机构框架，责任人的名单和组织机构框架随勘察组织设计一并提交发包人。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和合同价款及付款方式：
　　4.1本工程的勘察及控制点测绘工作暂定于2018年6月20日开工，2018年7月15日完成外业勘探，2018年7月25日提交勘察成果资料。

4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
　　4.3详勘合同价款:固定综合单价       元/米（大写：人民币        元/米），暂估勘察总费用         元（大写：           元整）。

控制点测绘合同价款:固定综合单价       元/个（大写：人民币        元/个），暂估测绘总费用         元（大写：           元整）。

勘察人完成本合同约定的全部义务和责任及应承担的风险等所需要的一切费用，包括但不限于：为完成本勘察任务而修通至作业现场临时道路，接通电源、水源的费用（招标人提供水源、电源接点）；勘察作业所需大型机具搬移费用；测量布点、钻孔、探洞、取样、试验、观测、资料收集整理、勘察报告的编制费用及其他勘察服务费用（如与设计单位及施工单位的配合、施工现场服务、后续勘察服务等与勘察工作相关的一切费用）。

包含与履行本合同有关的保险、税费、规费、版权或知识产权、勘察人的合理利润，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险发生的费用。

因市场物价变动等因素而可能引起工程勘察、测量费用的变化，勘察人已经予以充分考虑，合同签订后，无论发生任何情况双方对合同价格均不予以调整。

4.4合同签定，勘查设备进场、管理人员、勘察操作人员进场后，支付暂估勘察费的10％；外业勘探工作结束，支付暂估勘察费的30%；终孔并验收合格，提交勘察成果文件并进行工程结算后，支付结算勘察费40%，勘测人履行完第一年开工工程基础验槽与地基处理验收后付结算勘测费的7%，勘测人履行完第二年开工工程基础验槽与地基处理验收后付结算勘测费的8%，主要建（构）筑物竣工验收后一次性付清剩余款项。

第五条：发包人、勘察人责任
　　5.1发包人责任
　　5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。发包人所提供的资料只作为勘察人开展勘察、测量工作的参考，勘察人应以自己的专业知识和经验判断发包人提供资料的准确性和完整性，并负有补充、收集、完善相关资料的责任。勘察人不得以对资料的误解为理由，也不得以发包人或其他方面提供的资料不正确、不完善或其本身未取得准确、充分的资料为藉口而要求追加费用，勘察人亦不能以上述理由可能或实际上已经影响本合同正常履行为由而免除自身应承担的合同责任和风险。
　　5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿及影响施工正常进行的有关问题），并承担其费用。

5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。

5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
    5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期相应顺延。

5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察人案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
　　5.1.7本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
　　5.2勘察人责任
　　5.2.1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2勘察人取得的所有成果资料全部归发包人所有，未经发包人同意不得擅自使用或提交给第三方。
　　5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格或不能满足技术要求，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。
　　5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。勘察人已经充分查看了本项目工地及周围的环境，掌握了所有与勘察、测量有关的情况，包括但不限于气候、道路交通等情况，并确认本项目工地及周围的环境能够满足其勘察、测量及履行本合同其他义务的全部条件。

5.2.4勘察人现场工作人员的生产、生活及临时设施等费用全部由自己承担。
　　5.2.5在勘察过程中，根据项目的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
　　5.2.6在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人在勘探工作中应加强管理，因工作失误、违规造成的人员伤亡或财产损失，由勘察人自己承担。

5.2.7管理现场勘察人员，遵守发包人的文明施工和安全保卫要求及施工现场的管理要求，包括但不限于以下具体内容：对钻孔及时封埋和平整场地，保证现场及周围环境的清洁卫生，控制扬尘污染；对正在施工的钻孔设立醒目警示标志；对带浆钻进的钻孔及时处理和消纳废弃泥浆和废弃物，随时接受发包人和相关部门的监督；钻探前应查明地下管网设施的分布情况，必要时试挖探坑，了解地下设施，避开各类架空线道。

5.2.8勘察人对其提交的勘察、测量成果在本项目设计使用年限内的准确性、真实性、安全性终身负责。一旦本项目在施工和使用过程中出现由于勘察、测量报告的不完整性或存在其他缺陷而导致建筑设计（包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计）、施工以及竣工验收后工程使用过程中的任何损失或不安全承担相应的法律责任和赔偿责任，因此而导致第三人人身、财产受到损害的，勘察人应赔偿发包人由此所遭受的一切损失、损害、费用和支出，包括但不限于仲裁费用、诉讼和律师费用、对第三方的赔偿费用及其他开支等。

5.2.9勘察人应负责解决设计和施工中涉及到的勘察方面的问题，包括进行必要的补充勘察和提供必要补充勘察资料等。

5.2.10《装置区岩土勘察（初堪）》与《装置区岩土勘察（详堪）》的勘探孔在同一位置的情况下，如果该孔的勘探资料不一致，发包人将对两份勘探资料进行核实，如果勘察人的勘探资料不真实，赔偿发包人的全部损失。

5.2.11勘察人每完成一个探孔，探孔的最后一个芯样必须通知发包人现场代表到场进行测量，根据钻杆的长度及芯样确认孔深，如勘察人未通知发包人到场取样测量，发包人可拒绝验收该孔并不予以计量。发包人签收或确认勘察人提交的勘察文件或成果并不能免除勘察人对其勘察成果应承担的任何责任，勘察人仍应对其在履行本合同项下义务中的过错或疏忽直接或间接引发的发包人所遭受的损失、损害、费用和支出承担责任，包括但不限于仲裁费用、诉讼和律师费用、对第三方的赔偿费用及其他开支等。

5.2.12取出的芯样必须按顺序编号堆放。

5.2.13每个探孔勘察人必须做好钻探记录并提供影像资料。

5.2.14勘察人每次在接到发包人的验槽通知后24小时内到现场配合发包人进行验槽和地基处理并提出自己的意见，如未到现场参加验槽和地基处理每次罚款人民币5000元。
　　5.2.15在本合同期限内，勘察人应为其履行合同所雇佣的全部人员办理工伤保险、投保人身意外伤害险，为其勘察设备、进场的勘察材料等办理保险，并自费缴纳上述所有保险的保险费。保险期应满足本合同约定的履行期限，并随合同履行期限的延长而顺延。出险后勘察人应自行向保险公司办理赔付手续。如勘察人不办理上述保险，则应自行对有关风险及后果承担责任。

5.2.16本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.3由于发包人原因造成工期延误，则工期相应顺延；由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，工期每延误1天赔偿发包人人民币5000元，最多不得超过人民币10万元，不足1天的按1天计算。

第七条：合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除本合同另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

7.1本合同协议书（商务合同、附件、附带合同文件）

7.2中标通知书

7.3技术标准、规范、规程等

7.4招标文件（含招标、评标期间的答疑、补遗澄清、补充文件等）

7.4投标文件及其附件

7.5组成合同的其他文件

7.6图纸

第八条：其他事项

8.1本工程施工任务不得转包、分包与联合体承包。

8.2履约保证金，在合同签订后勘察人应向发包人提交同合同预付款等额的不可撤销的履约保函作为履约保证金，日期至勘察任务结束提交成果资料后。

8.3合同生效后，其中一方在10日内无适当理由提出终止合同，提出方需向另一方赔偿费用人民币壹拾万元的赔偿金。勘察人提出终止合同的，发包人从勘察人的履约保函中扣除，发包人提出终止合同的从拨付的工程款中扣除。

第九条：补充协议

本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十条：其他约定事项

双方签订的合同综合单价，不分土、岩及钻孔深度，实际钻孔深度由我方现场代表逐个确认并按上述单价办理结算。

第十一条：争议的解决

本合同发生争议时，发包人、勘察人应及时协商解决，协商不成时，任何一方可以向伊金霍洛旗人民法院起诉。

第十二条：合同的生效

本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　本合同一式捌份，发包人陆份，勘察人贰份。

附件：勘察人银行开立的不可撤销的履约保函格式

发包人名称：内蒙古汇能煤化工          勘察人名称：

有限公司

（盖章）                         （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

日期：    年   月    日               日期：     年    月    日

附件：勘察人银行开立的不可撤销的履约保函格式

保函编号：

致：内蒙古汇能煤化工有限公司

鉴于贵单位作为发包人与   (勘察人名称)   作为勘察人，已于2018年   月

日就内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程(以下简称“项目”)项下提供岩土勘察（详勘）及控制点测绘相关服务事宜签订合同(以下简称“本合同”）。

鉴于我行   (开具保函银行名称)   ，法定注册地址            ，根据该勘察人的请求委托，同意按下述条件为该勘察人恰当履行本合同做出如下不可撤销的和无条件的保证。

兹就以下事项出具本保函：

1、考虑到本合同的各项约定，我行特此无条件地和不可撤销地承诺、以此保函保证并受其制约，在收到发包人要求支付部分或全部保证金的通知时，无需发包人提出任何证明或证据，也无权要求发包人解释任何原因，将于7日内无条件地和不可改变地向发包人支付累计总额不超过人民币          元（大写：人民币        元整）的任何发包人要求的金额，并放弃任何向发包人提出异议和追索的权利。

2、我行特此确认并同意，我行受本保函制约的责任是连续的，本合同的任何修正或变更、解除、中止或失效都不能削弱或影响我行受本保函制约的责任。

3、我行确认本保函将保持充分有效，直至下列情况之一第一次发生：

(1)发包人将本保函的原件按上文注明的我行法定注册地址返还我行；

(2)按下文规定，本保函到期。

4、本保函自2018年   月   日起生效，并在20  年  月  日前一直有效。

5、我行特此确认并同意，如果发包人认为本合同将不可能按期履行完毕，只要收到发包人就此发出的要求延长本保函有效期的书面通知，我行将无条件地和不可撤销地按发包人的书面要求延长本保函的有效期。我行还同意：任何发包人和勘察人对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所承诺的担保责任。

6、本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

开具保函银行盖章：						授权代表签字：

开立日期：2018年   月   日

# 投标文件内容与格式

按照招标文件规定，投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

投标人应逐条对招标文件的要求进行分析，指出自己提供的标的和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“条款偏离表”（如填写“无偏离”或未填写则视为完全响应招标文件要求无任何偏离）。

投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

1、投标函（格式1）

2、固定综合单价组成明细表（格式2）

3、条款偏离表（格式3）

4、法定代表人身份证明书（格式4）

5、法定代表人授权书（格式5）

6、投标人组织机构表（格式6）

7、企业技术实力及装备一览表（格式7）

8、拟投入本项目的技术人员及装备一览表（格式8）

9、拟投入本项目的主要人员简历表（格式9）

10、近三年承担类似工作业绩一览表（格式10）

11、目前正在进行勘探工程一览表（格式11）

12、本工程地质详细勘察及控制点测绘施工方案（或施工组织设计），包含具体的实施思路、措施、可行性论证等。

13、资格、资信证明文件：项目经理、技术负责人的身份证及资质证书复印件；营业执照复印件；银行开户许可证复印件；质量管理体系证书复印件；企业资质证书复印件，近三年财务状况表及其他资信证明等，复印件上需加盖投标单位公章。

14、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

投标人应将投标文件装订成册，要逐页编制页码并编制目录。

# 格式1 ：

投标函

致：内蒙古汇能煤化工有限公司

根据贵单位的招标文件（招标编号为：HNCC180006GC002），  签字代表（姓名、职务）    经正式授权并代表投标人    （投标人名称）   提交投标文件正本壹份，副本肆份，电子版（U盘）贰份。

在此，签字代表承诺如下：

1、详勘固定综合单价       元/米（大写：人民币        元/米），勘察暂估总价         元（大写：           元整）；控制点测绘固定综合单价       元/个（大写：人民币        元/个），测绘暂估总价         元（大写：           元整）。在接到开工通知书后，        日历天的内完成全部勘察任务并提交勘探报告及资料。

2、我方将按招标文件的规定履行义务。

3、我方已详细阅读并完全理解了招标文件的全部内容,对于招标文件中可能存在的含糊不清或我方误解的问题，我方放弃提出质疑的权利。

4、本投标有效期为自开标时间起90天（日历日）。

5、在规定的开标时间后，若我方违反招标文件相关条款的规定，则我方将放弃索回投标保证金的权利。

6、我方同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

7、承诺质量等级：

8、其他补充说明：（补充说明事项）

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子函件

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

格式2：

详勘固定综合单价组成明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 投标报价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详勘固定综合单价 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 报告编制费 |  |  |  |  |
| 1.5 | 施工过程中验槽费 |  |  |  |  |
| 1.6 | 利润 |  |  |  |  |
| 1.7 | 税金 |  |  |  | 税率 % |
| … | ……… |  |  |  |  |

备注：由投标人根据本单位情况，详细列明综合单价的组成，包括但不限于延米人工费、材料费、机械费、报告编制费、施工过程中验槽费、利润、税金等。

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

控制点测绘固定综合单价组成明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 投标报价（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘固定综合单价 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 报告编制费 |  |  |  |  |
| 1.6 | 利润 |  |  |  |  |
| 1.7 | 税金 |  |  |  | 税率 % |
| … | ……… |  |  |  |  |

备注：由投标人根据本单位情况，详细列明综合单价的组成，包括但不限于延点人工费、材料费、机械费、报告编制费、利润、税金等。

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式3：

### 条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表中所列出的偏离外，投标人完全响应招标文件的其它条款内容！

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要

求，无偏差。”

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式4：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：              性别：    	年龄：    	  职务：

系                          （单位）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（签章）				日期：      年      月      日

附：法定代表人身份证

### 格式5：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国    省    市    县（区）工商局的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（委托代理人姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加               的投标活动，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，本公司对该委托代理人在本次招标过程中所签署的一切文件承担全部责任。

本授权书于      年    月    日签字生效，转授权无效，特此声明。

法定代表人（签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）

委托代理人身份证号码：

投标人（签章）

附：委托代理人身份证

### 格式6：

投标人组织机构表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 |  | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |
| 营业执照 |  | 1.编号： 2.发照单位： 3.营业范围： |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 行政负责人 |  | 姓名： 职务： 职称： |
| 技术负责人 |  | 姓名： 职务： 职称： |
| 联系方式 |  | 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |
| 下属单位简况（个数、专业、年完成工作量等） |  |  |
| 组 织 机 构 框 图 |  |

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式7：

企业技术实力及装备一览表

| 单位自有人数 | 合计 人 | 工程 技术 人员 | 合计 人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其中 |  | 固定职工 人 |  | 其中 |  | 高级工程师 人 |
|  |  |  | 合同工 人 |  |  |  | 工程师 人 |  |
|  |  |  | 管理人员 人 |  |  |  | 其它技术人员 人 |  |
| 主 要 装 备 | 名称 | 数量（台） | 型 号 | 制造年份 |

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式8：

拟投入本项目的技术力量及装备

| 项目负责人 |  | 职称 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 |  | 职称 |  | 专业 |  |
| 计划投入人员： |
| 高级工程师 人，工程师 人，其他技术人员 人。 |
| 计划投 入人员 | 姓名 | 专业 | 职称 | 从事本专业工作年限 |
| 装备 情况 | 名称 | 数量（台） | 型号 | 制造年份 |

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式9：

拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |
| 毕业学校 |  |
| 主要经历 |
| 年 月 | 参加过工程项目名称 | 担任何职 | 备注 |

备注：“主要人员”指实际参加本勘察工作的管理、技术等方面的负责人，附单位盖章后的四证（身份证、毕业证、职称证、资格证）复印件。

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式10：

近三年承担类似工作业绩一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 投资性质 | 完成情况 | 开、竣工日期 | 合同价格 | 项目负责人 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本复印件）等相关证明材料，否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含有：项目名称，甲乙双方单位名称、勘察工作内容、工作时间、甲乙方单位签约人签字及单位公章等内容。2、完成情况是指初审、终审情况。

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

### 格式11：

目前正在进行勘探工程一览表

| 建设单位 | 项目名称及建设地点 | 投资性质 | 完成情况 | 开、竣工日期 | 合同价格 | 项目负责人 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应随本表出具所填项目的中标通知书（或合同文本复印件）等相关证明材料，否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含有：项目名称，甲乙双方单位名称、勘察工作内容、工作时间、甲乙方单位签约人签字及单位公章等内容。2、完成情况是指初审、终审情况。

法定代表人或委托代理人   （签字）

投标人名称

投标人公章

日期

# 第五章  技术要求及说明

一、工程概况

1.1 工程概况

内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程，占地约75万平方米。

1.2招标范围及目的

对上述区域进行岩土工程勘察(详勘)，为本工程的详细设计提供设计地质资料。

二、技术规范、技术要求

2.1国家关于勘探工程的现行规范、标准及行业的有关规定

投标人应按国家现行相关的法律、法规及行业的有关规定和要求及本项目招标文件的要求实施本项目的勘探工作。

实施中所用标准和技术规范均应以合同签订之日为止时的最新版本为准。

2.2勘察技术要求

1、由设计院提供勘探点平面位置图，建设单位对本次勘察工作提出如下具体的技术要求，其主要内容有：

1）查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势与危害程度，并提出评价整治所需要的岩土技术参数和整治方案建议。

2）查明建筑范围各岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性，计算和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

3）提供地基变形计算参数，预测建（构）筑物的沉降，差异沉降或整体倾斜。

4）划分场地土类型和场地类别，划分对抗震有利、不利或危险的地段，提出场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度和特征周期分组。分析预测地震效应。

5）查明地下水的埋藏条件，水位变化幅度与规律，提供地层水的渗透性参数。

6）明确环境水和土对建筑材料及金属的腐蚀性。除提供离子含量mg/L值外，尚应提供最大氯离子含量的百分比。

7）判定地基土及地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及对工程的影响并提出防治措施及建议。

8）提供稳定计算和支护设计所需要的岩土技术参数，论证并评价开挖基坑，降水等对邻近建（构）筑物的影响。

9）查明勘察场地内埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

10）提供桩基设计所需的岩土技术参数，确定单桩的承载力，提出桩的类型、长度和施工方法等建议。并提出地基处理方案，同时进行论述。

11）确定场地土类型和建筑场地类别，为建筑物抗震设计提供可靠的工程地质资料及有关参数。

12)大型动静设备基础：应提供埋置基础天然地基的抗压刚度系数Cz值；当采用桩基时，还应提供桩周各土层的当量抗剪刚度系数Cpτ和桩尖土的当量抗压刚度系数Cpz的值，以及刚度和阻尼比等动力参数。

13）除上述要求外，勘探工作内容必须满足项目总体设计和详细设计要求，并要严格按照国标GB50021—2001岩土工程勘察规范要求进行勘察。

2、提供给甲方的最终勘察成果报告资料要符合国家有关岩土工程勘察报告编写规范规定的要求，满足甲方下一步工作需要。要求区域地形图比例尺为1：1000。

3、出现报废钻孔由乙方负责，甲方不承担任何费用，且乙方必须对报废钻孔无偿进行水泥浆封孔，报废钻孔资料也要保存并提供给甲方。

4、其它要求和措施

（1）乙方要提出保证现场进度和质量的组织措施和技术措施。譬如必须成立项目部，保证工地车辆和技术人员，有完善地处理钻孔事故的措施。

（2）如果乙方现场施工进度、质量达不到甲方和国家规范要求，甲方有权终止合同，扣除相应的勘察费。

5、钻探工程量

随着勘察工作深入，有可能需要根据地质变化和甲方需要增加部分工作量，因此上述工作量是暂定工作量。

三、提交成果

《内蒙古汇能煤化工有限公司煤制天然气项目二期工程岩土工程勘察技术报告》文字说明，相关附图、附表按国家规定的岩土工程地质勘探规程要求进行编制,并将文字、成果图件及附表书面材料与数字化光盘（MAPGIS格式）各两套。

最终成果报告必须符合国家及各部委等有关部门的要求和规定；必须符合规范要求，甲方审查认可。